一、本周工作进展

本周主要围绕智能牧场牲畜检测与跟踪系统的初步搭建开展工作，完成了数据准备、目标检测模型训练以及视频目标跟踪功能的实现，具体工作如下：

- 数据集整理与预处理

本周对用于牲畜检测的数据集进行了整理和初步筛选。目前所使用的数据集主要来源于开源动物数据集，其中包含牛、羊等多种动物类别。为了适配后续模型训练需求，对数据集进行了格式统一和标注检查，确保其符合YOLO模型训练所需的标注格式。同时对部分数据进行了清洗，去除标注错误和重复样本，提高数据质量。

- YOLOv8目标检测模型初步训练

基于整理后的数据集，搭建了YOLOv8目标检测模型训练环境，并完成了模型的初步训练。通过加载预训练权重并进行迁移学习，使模型能够识别牲畜目标。训练过程中完成了数据加载、模型训练参数配置以及训练日志分析，成功获得了一版基础检测模型，为后续系统功能开发奠定了基础。

- 视频流目标跟踪功能实现

在目标检测模型的基础上，引入 ByteTrack 多目标跟踪算法，实现了对视频流中牲畜目标的连续跟踪。通过将YOLOv8检测结果作为输入，ByteTrack可以对同一目标在连续帧中进行ID分配和轨迹维护，从而实现对牲畜的持续跟踪与计数。初步测试表明，该方法能够在视频流中实现稳定的目标跟踪，并能够初步完成目标计数功能。

- 系统初步流程验证

通过将检测模型与跟踪算法进行结合，初步搭建了“目标检测 + 多目标跟踪”的系统流程，实现了从视频输入到目标检测、目标跟踪及实时显示的完整流程验证。

二、存在的问题

目前所使用的数据集主要为开源动物数据集，其中包含多种动物类别，并不完全针对奶牛或特定牲畜场景，因此在部分情况下会影响模型的检测精度和泛化能力。后续需要进一步收集或构建更加符合牧场实际场景的数据集，以提升模型在真实环境中的适用性。

三、下周工作计划

下周将继续完善系统功能，并进一步提升模型性能，主要计划开展以下工作：

- 数据集进一步优化与扩充

计划收集更加贴近牧场实际场景的牲畜数据，重点增加奶牛相关图像数据，并对数据进行重新筛选与标注，构建更加准确和具有针对性的数据集，以提高模型训练效果。

- 模型训练参数优化

对YOLOv8模型训练参数进行进一步调整，包括学习率、batch size、训练轮数等，同时对训练结果进行评估和对比分析，逐步提升模型检测精度。

- 目标跟踪与计数算法优化

进一步优化ByteTrack跟踪算法在视频流中的表现，减少目标遮挡情况下的ID切换问题，并完善牲畜自动计数功能，提高系统稳定性和准确性。

- 系统功能模块完善

继续完善系统整体流程，包括视频输入模块、检测与跟踪模块以及结果可视化模块，使系统具备更加完整的运行框架，为后续个体识别与行为分析模块的加入做好准备。